AI Analyzer v2.1 — План разработки LOCAL AI ENGINE ¦ Разработочный план на основе рекомендаций Версия 2.1 ¦ Июнь 2026 ¦ Windows Desktop (Web UI) Конфиденциально

# 1. Резюме и контекст

Данный документ представляет собой разработочный план для AI Analyzer v2.1 — локального AI-приложения для криптотрейдинга. План синтезирован на основе анализа реального кода репозитория LOCAL_AI_ENGINE, архитектурного документа v2.1 и рекомендаций двух независимых экспертов в области AI и финтеха. Основной фокус — Windows Desktop с Web UI на базе Next.js (вместо Flutter), минимизация VRAM, интеграция ML-фильтра v1 и поэтапный рост функционала.

Текущая модель: Qwen2.5-VL 7B Instruct. Планируемые модели: GLM-4 9B Q4_K_M, DeepSeek-R1 8B. Android-приложение отложено на будущую доработку.

# 2. Анализ рекомендаций

## 2.1. Критические наблюдения (Эксперт 1)

Первый эксперт выделил несколько ключевых проблем в архитектуре v2.1. Во-первых, Flutter для Windows+Android является оверкиллом: если основная платформа — Windows, то Web UI на Next.js будет проще и быстрее в разработке. Flutter требует отдельной экспертизы и усложняет CI/CD. Это совпадает с вашим решением отложить Android — переход на Next.js логичен.

Во-вторых, многоагентный режим (4 специалиста + синтезатор) требует 5 вызовов LLM вместо 1, что в 5 раз медленнее и в 5 раз больше нагружает VRAM. На локальном компьютере это неудобно. Решение: Model Router — умный роутинг запросов к моделям в зависимости от сложности задачи.

В-третьих, критический пропуск: ML-фильтр из v1 (Random Forest, 50 признаков, AUC=0.842) не упомянут в архитектуре v2.1. Он должен быть P0 приоритетом, поскольку обеспечивает доказанную фильтрацию сигналов без LLM-нагрузки.

В-четвёртых, 70% документа посвящено P2/P3-функциям (бэктест, визуализация, RAG, голосовое управление). Нужно сосредоточиться на P0+P1, а остальное — по мере необходимости.

## 2.2. Рекомендации эксперта 2 (топ-15 модулей)

Второй эксперт предложил 15 конкретных модулей. Ниже приведена оценка каждого с учётом текущего состояния проекта и практической ценности:

| Модуль | Статус | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Router | Нет | Высокая | Экономит VRAM, ускорит ответы |
| Memory Layer (сделки) | Нет | Высокая | База опыта сделок |
| Explainability Engine | Нет | Высокая | Причины сигнала видны трейдеру |
| Regime Detector | Нет | Критическая | Фаза рынка для промпта |
| Self-Critic Agent | Нет | Высокая | Снижает галлюцинации |
| AI Journal | Нет | Высокая | Персональный тренер |
| Risk Engine | Частично | Средняя | Расчёт позиции |
| Prompt Lab | Нет | Средняя | A/B тесты промптов |
| Plugin System | Нет | Средняя | Расширяемость |
| GPU Monitor | Нет | Средняя | VRAM, температура |
| Monte-Carlo | Нет | Низкая | 1000 сценариев |
| Feature Importance | Нет | Средняя | Влияние признаков |
| Replay режим | Нет | Средняя | История кандла за свечой |
| Versioning сигналов | Нет | Низкая | Аудит решений |
| Anomaly Detector | Есть | Уже реализован | anomaly_detection.py |

# 3. Ключевые архитектурные решения

## 3.1. Замена Flutter → Next.js Web UI

Flutter удаляется из текущего фокуса. Вместо него используется Next.js (React) как Web UI, работающий локально на 127.0.0.1:3000. Это просто: не нужна компиляция, не нужен Dart/Flutter SDK, быстрый hot reload при разработке. FastAPI остаётся бэкендом на :8000. Android-приложение можно добавить позже через PWA или React Native.

## 3.2. Model Router (роутинг моделей)

Model Router — это ключевой модуль, который решает проблему VRAM и скорости. Вместо того, чтобы всегда запускать все 3 модели (consensus), роутер выбирает одну модель исходя из сложности запроса. Простой анализ (цена, объём) идёт на Qwen2.5-VL 7B, сложный мультифакторный анализ на GLM-4 9B, экспертный режим использует full consensus. Это экономит 60-80% VRAM при обычных запросах.

| Тип запроса | Модель | VRAM | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| Быстрый (цена/объём) | Qwen2.5-VL 7B | ~5 GB | ~3 с |
| Стандартный (сигнал) | GLM-4 9B Q4_K_M | ~8 GB | ~8 с |
| Экспертный (consensus) | 3 модели | ~20 GB | ~25 с |
| Визуальный (скрины) | Qwen2.5-VL 7B | ~6 GB | ~5 с |
| Глубокий анализ | DeepSeek-R1 8B | ~8 GB | ~15 с |

## 3.3. Интеграция ML-фильтра v1

Эксперт правильно отметил, что ML-фильтр (Random Forest, 50 признаков, AUC=0.842) из v1 должен быть P0 приоритетом. Этот фильтр обеспечивает доказанную фильтрацию сигналов без LLM-нагрузки. Он должен работать как первый этап пайплайна: данные проходят ML-фильтр → проходят LLM-анализ → выдаётся сигнал. Если ML-фильтр отклоняет сигнал, LLM не запускается вообще, экономя VRAM и время.

Архитектурно: это отдельный микросервис ml_filter_service.py, который загружает обученную модель RF из .pkl файла и возвращает predict_proba(). Сервис интегрируется в signal_service.py как первый этап.

# 4. Поэтапный план разработки

## Этап 0: Фундамент (1-2 недели)

Этот этап подготовляет проект к основной разработке. Необходимо создать новый репозиторий, перенести рабочий код и наладить базовую инфраструктуру.

- Создать новый GitHub репозиторий AI-Analyzer (codespace)

- Перенести рабочий FastAPI-бэкенд из LOCAL_AI_ENGINE

- Настроить Ollama + Qwen2.5-VL 7B (текущая) + GLM-4 9B Q4_K_M

- Установить базовый пипелайн: push → test → Docker build

- Поднять Next.js стартер (пустой dashboard с проверкой соединения с бэкендом)

## Этап 1: Базовый сигнал (2-3 недели)

Основная цель: полный пайплайн от данных до сигнала. JSON Schema вывод, SHA256-кэш, стриминг, безопасность. Интеграция ML-фильтра как первого этапа.

- model_router_service.py — роутинг запросов по сложности

- ml_filter_service.py — интеграция RF-фильтра v1 (50 признаков)

- JSON Schema валидация всех ответов

- SSE стриминг на Web UI

- Первый API endpoint: POST /api/v1/signal

- Web UI: карточка сигнала + история

## Этап 2: Консенсус + Эксперты (2-3 недели)

Добавляем многомодельный консенсус и экспертных агентов, но с важным ограничением: они запускаются только по явному запросу пользователя (экспертный режим), не по умолчанию.

- consensus_service.py — голосование 3 моделей (только expert mode)

- archetype_engine.py — 4 агента + синтезатор (expert mode)

- regime_detector.py — определение фазы рынка (TREND/RANGE/PANIC)

- explainability_service.py — причины сигнала видны трейдеру

- Web UI: переключатель Fast/Expert режима

## Этап 3: Память + Аудит (2-3 недели)

Этот этап делает систему умной: она запоминает сделки, критикует сама себя и ведёт дневник. Начинают появляться элементы AI-тренера.

- memory_layer.py — база опыта сделок (trade_id, signal, result, mistakes)

- self_critic_agent.py — проверка сигнала на противоречия и галлюцинации

- ai_journal_service.py — дневник трейдера с AI-анализом ошибок

- risk_engine.py — расчёт размера позиции (депозит, риск 1%)

- Web UI: дашборд сделок + журнал

## Этап 4: Инструменты (2-3 недели)

Этап инструментов для развития стратегий. Prompt Lab для A/B тестирования, GPU Monitor для контроля ресурсов, Plugin System для расширения.

- prompt_lab.py — A/B тестирование промптов (Win Rate, Sharpe, Parse Rate)

- gpu_monitor.py — VRAM, температура, загрузка GPU

- plugin_system/ — архитектура плагинов (wyckoff, ict, footprint)

- signal_versioning.py — версионирование prompt/model/data/signal

- Web UI: страница GPU Monitor + Prompt Lab

## Этап 5: Бэктест + Реплей (3-4 недели)

Полноценное тестирование на исторических данных. Replay режим позволяет пройти историю кандла за свечой. Monte-Carlo проверяет устойчивость.

- backtest_engine.py — тестирование на истории

- replay_mode.py — проигрывание кандла свеча за свечой

- monte_carlo.py — 1000 сценариев (просадка, вероятность слива)

- feature_importance.py — вклад каждого признака в решение

- Web UI: график бэктеста + replay плеер

# 5. Модули, уже реализованные в коде

Следующие модули уже работают в репозитории LOCAL_AI_ENGINE и нуждаются только в переносе и рефакторинге в новый проект. Они не требуют написания с нуля:

| Модуль | Файл | Функция |
| --- | --- | --- |
| Ollama Service | ollama_service.py | Streaming SSE, множественные модели |
| Injection Blocker | Injection_blocker.py | 20+ паттернов, regex-защита |
| Fernet + SHA256 | security.py | Шифрование ключей, подпись JSON |
| JSON Schema | security.py | Валидация структуры ответов |
| SHA256 Cache | cache_service.py | Кэширование запросов |
| Watchdog | watchdog.py | Автоперезапуск Ollama |
| Anomaly Detection | anomaly_detection.py | Z-score, 2.5у порог |
| Trust Module | trust_module.py | Доверие источникам |
| Gap Filler | gap_filler.py | Заполнение пропусков в данных |
| Windows Service | Windows_services.py | Служба Windows |
| Consensus | consensus_service.py | Голосование 3 моделей |
| Archetype Engine | archetype_engine.py | 4 агента + синтезатор |
| CI/CD | ci.yml | GitHub Actions |
| Docker | Dockerfile | Контейнеризация |

# 6. Модельная стратегия

Стратегия моделей построена на принципе минимизации VRAM при максимальном качестве. Не все модели загружены одновременно — Model Router загружает нужную модель по запросу.

| Роль | Модель | Квантование | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущая (vision) | Qwen2.5-VL 7B Instruct | Q4 | Скрины, быстрый анализ |
| Основная | GLM-4 9B Q4_K_M | Q4_K_M | Стандартные сигналы |
| Глубокий | DeepSeek-R1 8B | Q4 | Сложный анализ |
| ML Filter | Random Forest (v1) | .pkl | 50 признаков, AUC=0.842 |

# 7. Стек технологий v2.1

| Компонент | Технология | Версия |
| --- | --- | --- |
| Frontend (NEW) | Next.js + React | 15.x |
| Backend | Python FastAPI | 3.11+ |
| AI Engine | Ollama | Latest |
| Основная модель | GLM-4 9B Q4_K_M | Планируется |
| Vision модель | Qwen2.5-VL 7B Instruct | Текущая |
| Deep модель | DeepSeek-R1 8B | Планируется |
| ML Filter | Random Forest (scikit-learn) | v1 |
| Database | SQLite | 3.x |
| Шифрование | Fernet (cryptography.io) | — |
| CI/CD | GitHub Actions | — |
| Container | Docker | — |
| ОС | Windows 10/11 | Primary |
| Android | Отложено | Future (PWA) |

# 8. Первые шаги (сегодня-завтра)

Ниже перечислены конкретные действия, которые нужно выполнить в ближайшие 1-2 дня для запуска Этапа 0:

- 1. Создать новый пустой репозиторий AI-Analyzer на GitHub (без старого кода, чистый start)

- 2. Настроить Codespace с предустановленным Docker + Ollama

- 3. Перенести app/ из LOCAL_AI_ENGINE (core/, services/, api/)

- 4. Удалить flutter_app/ из корня

- 5. Создать web/ с Next.js starter (пустой dashboard)

- 6. Проверить: ollama list, fastapi :8000, next :3000

- 7. Создать первый тест: web UI → backend → Ollama → ответ

- 8. Commit + push. CI зелёный

# 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| VRAM не хватит для 3 моделей | Высокая | Model Router + динамическая загрузка |
| GLM-4 9B Q4_K_M не доступна в Ollama | Средняя | Заложить Qwen2.5 14B как fallback |
| ML фильтр v1 не найден | Средняя | Переобучить на новых данных |
| Ollama падает | Низкая | Watchdog уже есть |
| Prompt injection | Средняя | InjectionBlocker уже есть |