AI Analyzer v2.1 — План разработки R2 LOCAL AI ENGINE ¦ Реалистичный план: рефакторинг, не переписывание Версия R2 ¦ Июнь 2026 ¦ 3 этапа, 9 недель Конфиденциально

# 1. Резюме

Первая версия плана v2.1 содержала 6 этапов на 12-17 недель. Критический разбор показал: слишком много нового кода, слишком мало рефакторинга, нет архитектуры данных и метрик успеха. R2 — полностью переработанный план.

Ключевые изменения R2: 3 этапа вместо 6, фокус на рефакторинг существующего кода, архитектура данных, метрики успеха, убран SQLite из этапа 1, Model Router перенесён в этап 2.

# 2. Принципы R2

## 2.1. Рефакторить, не переписывать

В v1 уже работает 14 модулей. Оллама-клиент v1 (2085 строк) уже делает: streaming, ML-фильтр, JSON Schema, SHA256-кэш, multi-model consensus. План R2: перенос с минимальными изменениями, добавление новых модулей только там, где ничего нет.

## 2.2. Одна модель сначала

Текущая модель Qwen2.5-VL 7B работает. Model Router, consensus и многоагентность — это декорация. Сначала — стабильный пайплайн на одной модели. Потом — добавление второй и роутинг. Динамическая загрузка/выгрузка моделей в Ollama занимает 10-30 секунд — для автоскана каждые 15 минут это неприемлемо.

## 2.3. Файлы, не SQLite

На этапе 1 всё хранится в файлах: JSON, CSV, .pkl. SQLite нужен только когда появятся тысячи записей (journal, trades). Это упрощает дебаг и установку.

## 2.4. Метрики успеха

Каждый этап имеет конкретные измеримые критерии, а не абстрактное «написать модуль». Этап считается завершённым только при выполнении всех критериев.

# 3. Архитектура данных

Все модули общаются через единый формат: JSON-объекты с строго определённной структурой. Нет прямых вызовов модуль-к-модулю вне пайплайна. Каждый этап пайплайна получает вход, обрабатывает и возвращает выход.

## 3.1. Пайплайн обработки

| Этап | Вход | Обработчик | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | market_data.json | ML Filter (RF .pkl) | ml_verdict + features |
| 2 | ml_verdict + features | Ollama (LLM) | raw_response (JSON string) |
| 3 | raw_response | JSON Schema Validator | validated_signal |
| 4 | validated_signal | Regime Detector | signal + regime |
| 5 | signal + regime | Cache (SHA256) | final_signal или cached |

## 3.2. Формат сигнала (SignalEnvelope)

Единый формат для всех модулей. Каждый модуль добавляет свои поля, но базовая структура неизмена.

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| signal | string | BUY / SELL / HOLD |
| confidence | float | 0.0 - 1.0 |
| pair | string | BTC/USDT |
| timeframe | string | 5m / 15m / 1h / 4h |
| regime | string | TREND / RANGE / ACCUMULATION / PANIC |
| ml_verdict | string | PASS / BLOCK (+ probability) |
| reasons | array | ["OI растёт", "CVD бычий"] |
| risks | array | ["цена возле ликвидности"] |
| model_used | string | qwen2.5-vl-7b |
| timestamp | string | ISO 8601 |
| sha256 | string | хэш для кэша |

## 3.3. Хранилище (этап 1)

Всё — файлы. Никакого SQLite. Каждый файл — отдельная ответственность, легко дебажить, легко резервировать.

| Файл | Формат | Контент |
| --- | --- | --- |
| data/signals.jsonl | JSON Lines | Все сигналы (аппенд) |
| data/cache_sha256.json | JSON | SHA256 кэш запросов |
| models/ml_filter_v1.pkl | pickle | RF модель (50 признаков) |
| config/prompt_templates.json | JSON | Промпты по режимам |
| config/pair_token_map.json | JSON | Маппинг пар |
| logs/signals.log | text | Лог всех сигналов |

# 4. VRAM-оценка

Конкретные цифры зависят от вашего GPU. Ниже три сценария. Это определяет конфигурацию Model Router и количество моделей.

| GPU | VRAM | Конфигурация | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| RTX 3060/4060 | 8 GB | Только 1 модель за раз (7B) | Нет consensus, нет многоагентности |
| RTX 3080/4070 | 10-12 GB | 2 модели (7B + 9B), чередование | Consensus медленный (загрузка) |
| RTX 4080/4090 | 16-24 GB | 2-3 модели одновременно | Полный consensus |

Рекомендация: укажите ваш GPU в конфиге (config.py). Model Router будет автоматически адаптировать стратегию под доступный VRAM.

# 5. Этап 1: Стабильный сигнал (3 недели)

## 5.1. Цель

Полный пайплайн: данные → ML-фильтр → LLM → JSON валидация → кэш → сигнал. Одна модель (Qwen2.5-VL 7B). Next.js Web UI с карточкой сигнала. Всё работает как единая система.

## 5.2. Что переносим (рефакторим)

| Источник (v1) | Назначение | Изменения |
| --- | --- | --- |
| ollama_client.py (2085 стр.) | → services/ollama_service.py | Разбить на модули, сохранить API |
| ml_filter в ollama_client | → services/ml_filter_service.py | Вынести в отдельный сервис |
| json_schema в ollama_client | → core/validators.py | Валидация SignalEnvelope |
| sha256_cache в ollama_client | → services/cache_service.py | Уже есть в LOCAL_AI_ENGINE |
| Injection_blocker.py | → services/injection_blocker.py | Перенос без изменений |
| security.py | → core/security.py | Перенос без изменений |
| watchdog.py | → core/watchdog.py | Перенос без изменений |
| config.py | → core/config.py | Добавить GPU/VRAM config |

## 5.3. Что пишем новое

- core/validators.py — JSON Schema валидация SignalEnvelope

- services/regime_detector.py — уже частично существует (regime_score в OHLCV), доработать

- services/signal_service.py — оркестратор пайплайна (сборка всех этапов)

- api/endpoints/signals.py — POST /api/v1/signal + GET /api/v1/signals

- web/ (Next.js) — пустой dashboard с кнопкой «Получить сигнал» и списком истории

## 5.4. ML-фильтр: два фазы

Критическая рекомендация: ML-фильтр должен быть active, не log-only. Этап 1A: фильтр срабатывает, но результат логируется (не блокирует). Этап 1B: фильтр активно блокирует слабые сигналы. Переход 1A→1B после сравнения логов с реалььными результатами.

## 5.5. Метрики успеха

| Метрика | Цель | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Время сигнала | < 10 сек | Benchmark от запроса до ответа |
| Parse Rate | > 95% | JSON валиден / всего ответов |
| Web UI → Backend | 100% соединение | GET /api/v1/health |
| ML-filter accuracy | Совпадение с v1 | A/B сравнение на 211 лейблах |
| CI green | 100% тестов | GitHub Actions |

# 6. Этап 2: Многомодельность (3 недели)

## 6.1. Цель

Добавление второй модели (GLM-4 9B Q4_K_M), Model Router, consensus 2-3 моделей. Explainability Engine для понятных причин сигнала. Memory Layer (черновик сделок).

## 6.2. Что переносим

| Источник | Назначение | Изменения |
| --- | --- | --- |
| consensus_service.py | → services/consensus_service.py | Добавить переключатель 2/3 моделей |
| archetype_engine.py | → отложено до v2.2 | 5 LLM вызовов — слишком много |
| anomaly_detection.py | → services/anomaly_detection.py | Перенос без изменений |
| trust_module.py | → services/trust_module.py | Перенос без изменений |

## 6.3. Что пишем новое

- services/model_router.py — роутинг по VRAM / сложности (простой if/else)

- services/explainability_service.py — причины сигнала (плюс/минус видны трейдеру)

- services/memory_layer.py — черновик сделок (signals.jsonl + results.jsonl)

- Web UI: переключатель Fast/Expert + панель причин

## 6.4. Model Router (упрощённая версия)

Model Router не должен быть сложным. Это простой модуль из 50-80 строк, который проверяет доступный VRAM и выбирает модель. На этапе 2 он статический (конфиг), не динамический. В будущем можно добавить GPU-монитор для авто-роутинга.

## 6.5. Метрики успеха

| Метрика | Цель | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Consensus win_rate | > 55% | Совпадение с single-model |
| VRAM usage | < 90% | GPU Monitor во время consensus |
| Router latency | < 1 с | Время роутинга |
| Explainability | 100% сигналов с reasons[] | Проверка JSON |
| Memory writes | 100% сигналов в signals.jsonl | Log check |

# 7. Этап 3: Бэктест + Replay (3 недели)

## 7.1. Цель

Полноценное тестирование на истории. Каждый сигнал можно проверить на 211 исторических лейблах. Replay режим — проигрывание кандла свеча за свечой. Feature Importance показывает вклад каждого признака.

## 7.2. Что пишем

- services/backtest_engine.py — прогон по 211 лейблам

- services/replay_mode.py — проигрывание кандла

- services/feature_importance.py — вклад признаков

- services/risk_engine.py — расчёт позиции (депозит, риск 1%)

- Web UI: график бэктеста + replay плеер

## 7.3. Метрики успеха

| Метрика | Цель | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Win Rate (211 labels) | > 55% | Совпадение с лейблами |
| Sharpe Ratio | > 1.0 | Расчёт на бэктесте |
| Replay speed | > 10 свечей/сек | Benchmark |
| Feature Importance | Топ-3 признака выделены | Визуализация |

# 8. План v2.2 (отложено)

Следующие модули не входят в v2.1. Они требуют больше данных, больше VRAM или SQLite. Перенос в v2.2 позволяет сосредоточиться на v2.1 и достичь результата за 9 недель.

| Модуль | Причина отложения |
| --- | --- |
| Archetype Engine (4агента) | 5 LLM вызовов = 25+ сек, неприемлемо для автоскана |
| Self-Critic Agent | Нужен базис для оценки качества критика |
| AI Journal | Нужно 100+ сделок с известным исходом |
| Monte-Carlo | Требует работающий бэктест |
| Prompt Lab | Требует стабильный пайплайн |
| Plugin System | Требует стабильное ядро |
| GPU Monitor | Низкий приоритет, можно добавить в любой момент |
| SQLite | Нужен когда появятся тысячи записей |
| Versioning сигналов | Низкий приоритет |
| Android / PWA | Отложено пользователем |

# 9. Первые шаги (день 1-3)

Это не этап 0 на 2 недели, а конкретные действия на 3 дня, которые положат основу Этапа 1. Перенос кода, не построение с нуля.

| День | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать пустой репозиторий AI-Analyzer | Clean GitHub repo |
| 1 | Настроить Codespace (Docker + Ollama) | ollama list работает |
| 1-2 | Перенести app/core/ + app/services/ (без изменений) | FastAPI :8000 стартует |
| 2 | Удалить flutter_app/, создать web/ (Next.js empty) | npm run dev :3000 работает |
| 3 | Первый тест: web → backend → Ollama → JSON | End-to-end работает |
| 3 | Commit + push. CI green | GitHub Actions зелёный |

# 10. Стек технологий v2.1 R2

| Компонент | Технология | Статус |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + React | Новый (вместо Flutter) |
| Backend | Python FastAPI | Рефакторинг из v1 |
| AI Engine | Ollama | Уже работает |
| Vision модель | Qwen2.5-VL 7B Instruct | Текущая |
| Основная модель | GLM-4 9B Q4_K_M | Этап 2 |
| Deep модель | DeepSeek-R1 8B | v2.2 |
| ML Filter | Random Forest (v1) | Этап 1 (перенос) |
| Хранилище | Файлы (JSON/CSV/pkl) | SQLite в v2.2 |
| Безопасность | Fernet + SHA256 + Injection Blocker | Уже есть |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker | Уже есть |
| ОС | Windows 10/11 | Primary |

# 11. Риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| VRAM < 12GB, нет consensus | Высокая | Работа на 1 модели, consensus по запросу |
| GLM-4 9B недоступен в Ollama | Средняя | Qwen2.5 14B как fallback |
| ML фильтр .pkl не найден | Средняя | Переобучить на 211 лейблах |
| Ollama падает | Низкая | Watchdog уже есть |
| Парсинг JSON < 95% | Средняя | Промпт-engineering + schema |